# Criar módulo interno de Briefing e Processos

Crie uma nova página dentro do sistema interno da Yellow Kite chamada:

Briefing e Processos

Essa página será uma central interna de consulta para que toda a equipe consiga entender como funciona cada tipo de projeto, quais informações precisam ser coletadas, quais dependências devem ser resolvidas e qual é a estimativa inicial de execução.

O objetivo principal é:

- padronizar os processos internos;

- facilitar a coleta de briefing;

- reduzir dúvidas e retrabalho;

- acelerar o início dos projetos;

- alinhar expectativas de prazo;

- evitar que projetos sejam iniciados com informações incompletas.

Esta não é uma página pública. Ela será utilizada internamente pela equipe da empresa.

# Estrutura principal

No topo da página, apresentar:

## Título

Briefing e Processos

## Texto de apoio

Consulte os requisitos, etapas, dependências e estimativas de cada tipo de projeto antes de iniciar uma nova demanda.

Abaixo do cabeçalho, criar uma navegação por tabs:

- Landing Pages

- Sites

- Sistemas

A tab Landing Pages deve estar ativa e completamente desenvolvida.

As tabs Sites e Sistemas devem ficar preparadas estruturalmente, mas podem exibir temporariamente a mensagem:

Conteúdo do processo em construção.

A troca entre as tabs deve ser fluida, sem recarregar a página.

# Direção visual

Utilizar a identidade visual da Yellow Kite.

## Estilo

- dark mode como padrão;

- aparência moderna, premium e funcional;

- evitar aparência genérica de dashboard pronto;

- evitar excesso de cards iguais;

- criar hierarquia visual forte;

- utilizar blocos com variações sutis de tamanho e composição;

- usar espaçamento generoso;

- interface pensada para leitura e consulta rápida.

## Cores

- fundo principal em preto ou cinza muito escuro;

- superfícies secundárias em tons de grafite;

- textos principais em branco;

- textos secundários em cinza claro;

- amarelo da Yellow Kite somente em pontos de destaque;

- não utilizar grandes áreas amarelas;

- não utilizar amarelo como fundo predominante.

O amarelo pode aparecer em:

- ícones;

- números;

- indicadores;

- bordas pequenas;

- títulos pontuais;

- chips;

- estados ativos;

- informações críticas.

Utilizar a logo branca da Yellow Kite no dark mode.

Assets disponíveis no projeto:

- logo-standart-white.svg

- logo-standart-black(1).svg

## Componentes visuais

Utilizar:

- ícones lineares;

- badges;

- listas de verificação;

- indicadores de obrigatoriedade;

- blocos de observação;

- timeline ou sequência operacional;

- cards informativos com hierarquia;

- divisores discretos;

- microinterações suaves.

As animações devem ser sutis e funcionais:

- entrada leve dos blocos;

- transição entre tabs;

- hover discreto;

- mudança suave de estado;

- nada que atrapalhe a leitura.

# Tab Landing Pages

Dentro da tab Landing Pages, organizar o conteúdo em blocos independentes.

A página deve permitir que uma pessoa consiga localizar rapidamente uma informação sem precisar ler todo o conteúdo.

# Bloco 1 — O que é uma Landing Page?

Criar um bloco introdutório em destaque.

## Título

O que é uma Landing Page?

## Conteúdo

Uma Landing Page é uma página criada com um objetivo específico de conversão. Normalmente, ela direciona o visitante para uma ação principal, como preencher um formulário, solicitar atendimento, entrar em contato pelo WhatsApp ou realizar um cadastro.

Diferente de um site institucional, a Landing Page concentra as informações em uma única jornada, reduzindo distrações e conduzindo o usuário até a ação desejada.

Adicionar uma identificação visual como:

Página focada em conversão

Utilizar um ícone relacionado a página, alvo, conversão ou direção.

# Bloco 2 — Como normalmente usamos

## Título

Como normalmente usamos

## Conteúdo

Na Yellow Kite, as Landing Pages são utilizadas principalmente para campanhas digitais de captação de leads.

Elas também ajudam a reforçar a presença digital da marca em campanhas realizadas em plataformas como Google e Meta.

Apresentar os principais usos visualmente:

- campanhas de mídia paga;

- captação de leads;

- divulgação de produtos, serviços ou empreendimentos;

- lançamento de campanhas;

- direcionamento para WhatsApp;

- fortalecimento da presença digital da marca.

Criar pequenos cards, tags ou itens ilustrados para esses usos.

# Bloco 3 — Antes de iniciar

Criar um bloco de alerta ou orientação operacional.

## Título

Antes de iniciar uma Landing Page

## Texto

O desenvolvimento só deve começar quando as informações essenciais do briefing estiverem definidas.

Uma Landing Page iniciada sem conteúdo aprovado, destino dos leads ou definição de domínio pode gerar retrabalho, atrasos e problemas na publicação.

Destacar visualmente a mensagem:

Briefing incompleto significa prazo indefinido.

Utilizar amarelo apenas no ícone, borda ou indicador de atenção.

# Bloco 4 — Checklist do briefing

## Título

O que o briefing precisa ter

Criar uma checklist visual dividida por categorias.

Cada item deve ter um indicador de classificação:

- Obrigatório

- Opcional

- Definir antes de publicar

## Categoria: Conteúdo

### Textos aprovados e revisados

Classificação: Obrigatório

Descrição:

Todos os textos precisam estar aprovados e revisados antes do início da implementação.

Evitar desenvolver a página utilizando textos temporários quando o conteúdo final já deveria estar definido.

Informações esperadas:

- título principal;

- textos das seções;

- chamadas;

- diferenciais;

- botões;

- informações legais;

- perguntas frequentes, quando existirem.

## Categoria: Imagens e vídeos

### Materiais visuais

Classificação: Opcional

Descrição:

Imagens e vídeos não são obrigatórios para iniciar todos os projetos, mas é necessário saber se serão fornecidos pelo cliente, produzidos pela equipe ou substituídos por materiais temporários.

Informações esperadas:

- logo;

- fotos;

- renders;

- vídeos;

- banco de imagens autorizado;

- identidade visual;

- manual de marca.

Exibir uma observação:

A ausência de imagens não impede obrigatoriamente o início, mas pode afetar o resultado visual e o prazo de aprovação.

## Categoria: Formulário

### A Landing Page terá formulário?

Classificação: Definir antes de publicar

Caso tenha formulário, o briefing deve informar:

- quais campos serão utilizados;

- quais campos são obrigatórios;

- texto do botão;

- mensagem de sucesso;

- mensagem de erro;

- destino das informações;

- política de privacidade ou consentimento;

- necessidade de checkbox de autorização;

- existência de página de agradecimento.

Exemplos de campos:

- nome;

- telefone;

- e-mail;

- cidade;

- empreendimento ou serviço de interesse;

- faixa de investimento;

- mensagem;

- aceite de política de privacidade.

Adicionar uma observação:

Os campos devem ser definidos de acordo com a necessidade da campanha. Formulários muito longos podem reduzir a conversão.

## Categoria: WhatsApp

### A Landing Page terá direcionamento para WhatsApp?

Classificação: Definir antes de publicar

O briefing precisa informar:

- número correto com DDD;

- código do país;

- mensagem inicial;

- setor ou atendente responsável;

- horário de atendimento;

- origem da campanha, quando necessário.

Destacar:

O número deve ser validado antes da publicação.

A mensagem pode seguir uma estrutura como:

“Olá, vim pela Landing Page da campanha [nome da campanha] e gostaria de mais informações.”

## Categoria: Integração

### A Landing Page terá integração?

Classificação: Definir antes do desenvolvimento final

As integrações mais utilizadas pela Yellow Kite são:

- RD Station;

- Bitrix;

- Yellow Talks;

- CRM do cliente;

- webhook;

- outras ferramentas definidas pelo projeto.

O briefing precisa informar:

- qual ferramenta receberá o lead;

- quem fornecerá os acessos;

- quais campos precisam ser enviados;

- se já existe formulário ou endpoint configurado;

- se há documentação da integração;

- se será necessário criar automação;

- quem validará o recebimento dos leads;

- qual equipe será responsável pelo atendimento.

Adicionar alerta:

A integração só deve ser considerada concluída depois que o envio, o recebimento e o armazenamento do lead forem testados.

## Categoria: Domínio e publicação

### Onde a Landing Page será publicada?

Classificação: Obrigatório antes da publicação

Apresentar duas opções visualmente:

#### Subdomínio da Yellow Kite

Exemplo:

campanha.yellowkite.digital

Informar que esta opção é utilizada quando a publicação e a configuração estão sob responsabilidade da Yellow Kite.

#### Subdomínio do cliente

Exemplo:

campanha.cliente.com.br

Informar que esta opção pode depender de:

- acesso ao provedor de domínio;

- suporte da equipe de tecnologia do cliente;

- criação de registros DNS;

- validação de SSL;

- propagação de DNS;

- aprovação do cliente.

Adicionar destaque:

Quando a configuração depende do cliente ou de terceiros, o prazo de publicação pode variar.

# Bloco 5 — Resumo das decisões

Criar um bloco visual chamado:

Decisões que precisam estar definidas

Exibir como checklist resumida:

- conteúdo está aprovado?

- identidade visual está disponível?

- imagens e vídeos serão utilizados?

- haverá formulário?

- quais campos entrarão no formulário?

- haverá direcionamento para WhatsApp?

- qual é o número correto?

- haverá integração?

- qual CRM ou ferramenta será utilizada?

- onde os leads serão recebidos?

- qual domínio ou subdomínio será utilizado?

- quem fornecerá os acessos necessários?

- quem validará a página antes da publicação?

Este bloco deve funcionar como uma checagem rápida antes de iniciar o projeto.

# Bloco 6 — Estimativa de tempo

Criar uma seção visualmente importante chamada:

Estimativa inicial de execução

Exibir três cards ou blocos horizontais.

## Landing Page básica

De 1 a 2 horas

Descrição:

Tempo estimado para implementação de uma Landing Page básica quando o conteúdo, a identidade visual e as informações necessárias já estão disponíveis.

Adicionar a observação:

O tempo pode variar conforme a quantidade de conteúdo, seções, animações, responsividade, recursos visuais e nível de personalização.

## Integração

Mínimo de 3 horas

Descrição:

Tempo mínimo estimado para configurar e testar uma integração com CRM, formulário externo, webhook ou plataforma de atendimento.

O tempo deve considerar:

- configuração;

- mapeamento dos campos;

- tratamento de erros;

- testes de envio;

- testes de recebimento;

- validação dos dados;

- possíveis ajustes.

Destacar:

Integração não é apenas conectar. É necessário testar todo o fluxo do lead.

## Configuração de subdomínio

Mínimo de 2 horas

Descrição:

Tempo mínimo quando toda a configuração depende exclusivamente da equipe Yellow Kite e todos os acessos já estão disponíveis.

O processo pode incluir:

- criação do subdomínio;

- configuração de DNS;

- publicação;

- SSL;

- validação;

- testes de acesso;

- ajustes finais.

Adicionar observação:

A propagação de DNS pode não ser imediata e não depende exclusivamente da aplicação.

# Bloco 7 — Composição do prazo

Criar uma seção que explique que os tempos não devem ser interpretados como um prazo único fixo.

## Título

Como calcular a estimativa inicial

Exemplo visual:

Landing Page básica
1h a 2h

+ Integração
mínimo de 3h

+ Configuração de subdomínio
mínimo de 2h

Resultado ilustrativo:

Projeto com Landing Page, integração e configuração de subdomínio: mínimo estimado entre 6 e 7 horas.

Adicionar a observação:

Essa estimativa considera apenas execução técnica inicial. Alterações de conteúdo, novas solicitações, dependências externas, aprovações e correções posteriores podem ampliar o prazo.

Não tratar essa soma como orçamento automático ou prazo definitivo.

# Bloco 8 — Dependências que podem gerar atraso

## Título

O que pode impactar o prazo

Apresentar em uma lista visual:

- textos não aprovados;

- alteração de conteúdo durante o desenvolvimento;

- imagens ainda não entregues;

- falta de acesso ao CRM;

- falta de documentação da integração;

- erro nas credenciais;

- número de WhatsApp incorreto;

- campos do formulário ainda indefinidos;

- dependência da equipe do cliente;

- falta de acesso ao domínio;

- propagação de DNS;

- retorno demorado para aprovação;

- novas funcionalidades adicionadas depois do início;

- necessidade de adequações legais ou de privacidade.

Utilizar ícones e agrupamento por:

- conteúdo;

- cliente;

- integração;

- domínio;

- aprovação.

# Bloco 9 — Fluxo resumido do processo

Criar uma timeline horizontal no desktop e vertical no mobile.

## Etapas

- Receber a demanda

- Validar o briefing

- Confirmar conteúdos e materiais

- Definir formulário e WhatsApp

- Definir integração

- Definir domínio ou subdomínio

- Desenvolver a Landing Page

- Testar responsividade

- Testar formulários e integrações

- Enviar para validação

- Publicar

- Realizar teste final em produção

Cada etapa deve ter um status visual neutro.

A estrutura deve ficar preparada para que futuramente os status possam ser:

- não iniciado;

- aguardando informação;

- em andamento;

- em validação;

- concluído;

- bloqueado.

Por enquanto, esta timeline pode ser apenas informativa.

# Bloco 10 — Regra operacional

Finalizar a página com um bloco de destaque.

## Título

Regra principal

## Texto

O projeto deve iniciar somente quando houver informações suficientes para executar a primeira versão sem depender de decisões básicas durante o desenvolvimento.

Elementos obrigatórios antes do início:

- objetivo da Landing Page;

- textos aprovados;

- definição do formulário;

- definição do WhatsApp;

- definição da integração;

- definição do domínio ou subdomínio.

Adicionar a mensagem final:

Quanto mais completo o briefing, mais rápida e previsível será a entrega.

# Responsividade

A página precisa funcionar perfeitamente em:

- desktop;

- notebook;

- tablet;

- mobile.

No desktop:

- utilizar blocos em duas ou três colunas quando fizer sentido;

- manter largura confortável para leitura;

- permitir navegação rápida entre as seções.

No mobile:

- transformar a navegação por tabs em uma estrutura horizontal com scroll ou seletor;

- empilhar os cards;

- transformar a timeline em vertical;

- manter textos legíveis;

- evitar excesso de informações abertas ao mesmo tempo.

Pode utilizar accordions no mobile para categorias mais extensas do briefing.

# Navegação interna

Adicionar uma navegação lateral ou índice fixo no desktop com atalhos para:

- O que é

- Como usamos

- Briefing

- Formulário

- WhatsApp

- Integrações

- Domínio

- Estimativa

- Dependências

- Processo

Ao clicar, realizar scroll suave até a seção.

No mobile, transformar esse índice em um menu compacto.

# Requisitos técnicos

- não alterar os módulos já existentes no sistema;

- criar esta página de forma isolada;

- reutilizar a estrutura de autenticação e layout atual;

- manter os padrões de rotas existentes;

- não alterar regras de negócio atuais;

- criar componentes reutilizáveis;

- separar o conteúdo das estruturas visuais;

- evitar componentes excessivamente acoplados;

- preparar a estrutura para as tabs Sites e Sistemas;

- garantir acessibilidade e contraste;

- utilizar HTML semântico;

- garantir navegação por teclado;

- adicionar estados de foco visíveis;

- evitar dependências desnecessárias.

# Estrutura sugerida de componentes

Criar componentes semelhantes a:

BriefingProcessPage
ProcessHeader
ProcessTabs
ProcessSidebar
ProcessSection
DefinitionCard
UsageCard
BriefingChecklist
ChecklistCategory
RequirementItem
IntegrationCard
DomainOptions
TimeEstimateCard
TimeComposition
DependencyList
ProcessTimeline
OperationalRule

Os nomes podem ser adaptados à arquitetura atual do projeto.

# Resultado esperado

O resultado deve ser uma página interna visualmente forte, organizada e fácil de consultar.

Ela não deve parecer apenas um documento colocado dentro do sistema.

O conteúdo deve ser transformado em uma experiência de consulta operacional, com:

- hierarquia clara;

- navegação rápida;

- blocos bem definidos;

- checklists;

- alertas;

- estimativas;

- dependências;

- visão resumida do processo.

A interface deve transmitir organização, segurança e eficiência, mantendo a identidade da Yellow Kite em dark mode e utilizando o amarelo somente como cor de destaque.