# Desenvolver a tab Sites no módulo Briefing e Processos

Desenvolva o conteúdo completo da tab Sites dentro do módulo interno já existente chamado:

Briefing e Processos

A tab Landing Pages já existente deve permanecer intacta, sem alterações visuais, estruturais ou de conteúdo.

A nova tab Sites deve utilizar o mesmo design system, padrão de navegação, estrutura visual, componentes e comportamento responsivo definidos no módulo atual.

Esta página será utilizada internamente pela equipe da Yellow Kite para:

- explicar o que é um site institucional;

- padronizar a coleta de briefing;

- orientar os setores envolvidos;

- identificar dependências antes do início;

- reduzir retrabalho;

- estimar prazos;

- organizar responsabilidades;

- facilitar o alinhamento com o cliente.

O conteúdo não deve parecer apenas um documento dentro do sistema. Transforme as informações em uma experiência visual de consulta operacional.

# Estrutura principal

Manter as tabs:

- Landing Pages

- Sites

- Sistemas

A tab Sites deve ser completamente desenvolvida.

A tab Landing Pages deve continuar funcionando normalmente.

A tab Sistemas pode permanecer com o estado:

Conteúdo do processo em construção.

A troca entre as tabs deve acontecer sem recarregar a página.

# Direção visual

Seguir a identidade visual já implementada no módulo.

## Estilo

- dark mode como padrão;

- aparência moderna, premium e funcional;

- fundo em preto ou grafite;

- textos principais em branco;

- textos secundários em cinza claro;

- superfícies em diferentes níveis de grafite;

- amarelo da Yellow Kite somente em destaques;

- evitar grandes áreas preenchidas de amarelo;

- evitar aparência genérica de dashboard;

- utilizar bastante respiro e hierarquia visual;

- criar blocos com composições diferentes, sem repetir o mesmo card continuamente.

O amarelo pode ser utilizado em:

- ícones;

- estados ativos;

- números;

- badges;

- pequenos detalhes;

- bordas;

- avisos;

- indicadores de obrigatoriedade.

Utilizar a logo branca da Yellow Kite no dark mode.

Assets disponíveis:

- logo-standart-white.svg

- logo-standart-black(1).svg

# Tab Sites

Organizar o conteúdo da tab Sites em seções independentes e facilmente localizáveis.

A pessoa deve conseguir entrar na página e encontrar rapidamente:

- o conceito de um site;

- o que precisa estar no briefing;

- quais setores participam;

- o que precisa ser definido;

- quanto tempo o projeto pode levar;

- quais dependências podem gerar atraso.

# Bloco 1 — O que é um site?

Criar um bloco introdutório em destaque.

## Título

O que é um site?

## Conteúdo

Um site é a presença digital da empresa na internet.

No caso de um site institucional, seu objetivo é apresentar a empresa, comunicar seus serviços, fortalecer sua autoridade, transmitir confiança e facilitar o contato com clientes, parceiros e potenciais interessados.

Diferente de uma Landing Page, que normalmente possui uma única jornada e um objetivo específico de conversão, um site institucional reúne um conjunto mais amplo de informações, páginas, conteúdos e caminhos de navegação.

Ele pode apresentar:

- quem é a empresa;

- serviços ou produtos;

- diferenciais;

- portfólio;

- projetos realizados;

- equipe;

- unidades;

- perguntas frequentes;

- canais de atendimento;

- conteúdos institucionais;

- informações legais.

Adicionar um identificador visual:

Presença digital institucional

Utilizar um ícone relacionado a empresa, estrutura, navegação ou presença digital.

# Bloco 2 — Como normalmente usamos

## Título

Como normalmente usamos

## Conteúdo

Na Yellow Kite, os sites são desenvolvidos principalmente para construir ou fortalecer a presença digital institucional de uma empresa.

Eles funcionam como um canal oficial onde clientes e parceiros podem conhecer a marca, entender seus serviços, encontrar informações relevantes e iniciar um contato.

Apresentar os principais usos visualmente:

- presença digital da empresa;

- apresentação institucional;

- divulgação de serviços;

- fortalecimento da marca;

- construção de autoridade;

- apresentação de portfólio;

- captação de contatos;

- direcionamento para WhatsApp;

- suporte a campanhas de Google e Meta;

- geração de tráfego orgânico;

- centralização de informações oficiais.

Criar cards, ícones, chips ou itens ilustrados para esses usos.

# Bloco 3 — Diferença entre Site e Landing Page

Criar um bloco comparativo, visual e objetivo.

## Landing Page

- normalmente possui uma única página;

- tem um objetivo principal de conversão;

- é utilizada com frequência em campanhas;

- concentra a navegação em uma ação;

- possui conteúdo mais direcionado;

- geralmente tem menor tempo de implementação.

## Site institucional

- pode possuir várias páginas;

- apresenta a empresa de forma ampla;

- possui menu e diferentes caminhos de navegação;

- reúne mais conteúdo;

- exige maior organização das informações;

- pode envolver diferentes departamentos;

- possui maior esforço de design e implementação;

- exige análise de estrutura, navegação, SEO e performance.

Adicionar uma conclusão visual:

Landing Page é uma experiência focada em uma ação. Site é uma estrutura digital completa para representar a empresa.

# Bloco 4 — Antes de iniciar

Criar um bloco de alerta operacional.

## Título

Antes de iniciar um site

## Conteúdo

Um site possui mais páginas, mais conteúdo, mais decisões de navegação e uma quantidade maior de materiais do que uma Landing Page.

Antes do início, é necessário definir a estrutura do projeto e garantir que as informações essenciais estejam disponíveis.

Iniciar um site sem arquitetura, conteúdo, identidade visual ou definição de responsabilidades pode gerar retrabalho em várias páginas ao mesmo tempo.

Destacar visualmente:

Alterações estruturais realizadas durante a implementação podem impactar todo o projeto.

Outro destaque:

Briefing incompleto significa prazo indefinido.

Utilizar amarelo somente no ícone, borda ou indicador de atenção.

# Bloco 5 — Checklist do briefing

## Título

O que o briefing precisa ter

Criar uma checklist visual dividida por categorias.

Cada item deve receber uma classificação:

- Obrigatório

- Opcional

- Definir antes do desenvolvimento

- Definir antes da publicação

- A definir com o Design

## Categoria: Objetivo do site

### Qual é o objetivo principal?

Classificação: Obrigatório

O briefing precisa informar o que a empresa deseja alcançar com o site.

Possíveis objetivos:

- apresentar institucionalmente a empresa;

- divulgar produtos ou serviços;

- apresentar portfólio;

- gerar contatos;

- receber solicitações comerciais;

- direcionar pessoas para o WhatsApp;

- reforçar autoridade;

- melhorar a presença digital;

- apoiar campanhas de mídia;

- facilitar o acesso a informações.

Também deve ser informado:

- público principal;

- região de atuação;

- tipo de cliente;

- ação esperada do usuário;

- diferenciais da empresa;

- principais concorrentes ou referências.

## Categoria: Arquitetura e páginas

### Quais páginas o site terá?

Classificação: Obrigatório

Antes do desenvolvimento, é necessário definir a estrutura inicial do site.

Exemplo de estrutura:

- Home;

- Sobre;

- Serviços;

- página individual de serviço;

- Portfólio;

- Projetos;

- Clientes;

- Equipe;

- Blog;

- Perguntas frequentes;

- Contato;

- Política de Privacidade;

- Termos de Uso.

O briefing precisa informar:

- páginas necessárias;

- itens do menu principal;

- itens do rodapé;

- páginas que terão subpáginas;

- serviços que precisam de páginas individuais;

- links externos;

- documentos disponíveis para download;

- áreas que precisam de destaque.

Adicionar observação:

Mudanças na arquitetura durante a implementação podem exigir alterações no menu, rodapé, navegação e em várias páginas.

## Categoria: Conteúdo

### Textos aprovados e revisados

Classificação: Obrigatório

Todos os textos precisam estar aprovados, revisados e organizados por página.

Para cada página, devem ser entregues:

- título principal;

- subtítulo;

- textos das seções;

- diferenciais;

- serviços;

- chamadas;

- botões;

- informações de contato;

- perguntas frequentes;

- dados institucionais;

- informações legais;

- textos do rodapé.

Os conteúdos devem identificar claramente a qual página e seção pertencem.

Evitar receber textos soltos sem organização.

Adicionar alerta:

A implementação de um site não deve começar com conteúdo indefinido em todas as páginas.

## Categoria: Identidade visual

### A empresa possui identidade visual definida?

Classificação: Obrigatório

O briefing deve informar se já existem:

- logo;

- variações da logo;

- paleta de cores;

- tipografia;

- manual de marca;

- elementos gráficos;

- ícones;

- grafismos;

- padrões visuais;

- aplicações anteriores.

Caso a empresa não possua uma identidade visual suficientemente definida, isso deve ser identificado antes do desenvolvimento.

Adicionar observação:

A criação ou revisão da identidade visual não deve ser considerada automaticamente parte do desenvolvimento do site.

## Categoria: Imagens e vídeos

### Materiais visuais

Classificação: Definir antes do desenvolvimento

O briefing precisa informar quais materiais já existem e quais ainda precisarão ser produzidos.

Materiais possíveis:

- fotos institucionais;

- fotos da equipe;

- fotos de produtos;

- fotos de projetos;

- renders;

- vídeos;

- depoimentos;

- imagens de banco;

- ilustrações;

- gráficos;

- ícones;

- mockups;

- documentos.

Também deve ser definido:

- quem fornecerá os materiais;

- se os arquivos possuem qualidade suficiente;

- se o cliente possui autorização de uso;

- se será necessário utilizar banco de imagens;

- se haverá produção de fotos ou vídeos;

- se o conteúdo será temporário ou definitivo.

## Categoria: Participação do Design

### Peças e composições visuais

Classificação: A definir com o Design

Muitos sites exigem participação do departamento de Design antes ou durante a implementação.

O Design pode precisar desenvolver:

- composição do hero;

- banner principal;

- banners internos;

- tratamentos de imagens;

- montagens;

- grafismos;

- ilustrações;

- ícones personalizados;

- mockups;

- peças promocionais;

- adequações da identidade visual;

- elementos de apoio para seções específicas.

O prazo dessas atividades deve ser definido pelo departamento de Design.

Não incluir automaticamente esse prazo dentro da estimativa de implementação front-end.

Adicionar destaque:

O prazo do Design deve ser estimado separadamente, de acordo com a quantidade e a complexidade das peças.

Adicionar status visual:

Prazo: a definir

## Categoria: Formulários

### O site terá formulário?

Classificação: Definir antes do desenvolvimento

Caso tenha formulário, o briefing precisa informar:

- em quais páginas ele aparecerá;

- quais campos serão utilizados;

- quais campos são obrigatórios;

- texto do botão;

- mensagem de sucesso;

- mensagem de erro;

- destino das informações;

- política de privacidade;

- consentimento para uso dos dados;

- necessidade de checkbox;

- página de agradecimento;

- notificações por e-mail;

- integração com CRM.

Exemplos de formulários:

- contato;

- orçamento;

- trabalhe conosco;

- solicitação comercial;

- agendamento;

- inscrição;

- suporte;

- cadastro;

- newsletter.

Adicionar observação:

Formulários diferentes podem exigir integrações e tratamentos diferentes.

## Categoria: WhatsApp

### O site terá direcionamento para WhatsApp?

Classificação: Definir antes da publicação

O briefing precisa informar:

- número correto;

- DDD;

- código do país;

- mensagem inicial;

- setor responsável;

- atendente responsável;

- horário de atendimento;

- páginas onde o botão aparecerá;

- se haverá botão flutuante;

- se haverá números diferentes por serviço ou unidade.

Destacar:

Todos os números e mensagens precisam ser validados antes da publicação.

Exemplo de mensagem:

“Olá, vim pelo site da [nome da empresa] e gostaria de mais informações.”

## Categoria: Integração

### O site terá integração?

Classificação: Definir antes do desenvolvimento final

As integrações mais utilizadas pela Yellow Kite incluem:

- RD Station;

- Bitrix;

- Yellow Talks;

- CRM do cliente;

- webhook;

- ferramentas de automação;

- plataformas externas definidas pelo projeto.

O briefing precisa informar:

- qual ferramenta receberá os dados;

- quais formulários serão integrados;

- quais campos serão enviados;

- quem fornecerá os acessos;

- se existe documentação;

- se já existe endpoint;

- se será necessário criar automação;

- quem validará os dados;

- quem será responsável pelo atendimento;

- como será identificada a origem do lead.

Adicionar alerta:

A integração só deve ser considerada concluída depois que o envio, o recebimento e o armazenamento dos dados forem testados.

## Categoria: Gerenciamento de conteúdo

### O cliente precisará editar o site?

Classificação: Definir antes do desenvolvimento

O briefing deve informar se o site será estático ou se terá alguma área de gerenciamento.

Possibilidades:

- site sem painel administrativo;

- CMS para textos e imagens;

- gerenciamento de serviços;

- gerenciamento de projetos;

- gerenciamento de equipe;

- gerenciamento de blog;

- gerenciamento de unidades;

- gerenciamento de banners;

- gerenciamento de documentos.

Adicionar alerta:

Um site com CMS, painel administrativo ou conteúdo dinâmico possui escopo diferente de um site institucional estático.

Caso exista CMS, seu planejamento, desenvolvimento e prazo devem ser estimados separadamente.

## Categoria: SEO

### Informações básicas para mecanismos de busca

Classificação: Definir antes da publicação

O briefing deve reunir ou indicar:

- nome oficial da empresa;

- segmento;

- localização;

- serviços principais;

- palavras-chave relevantes;

- título de cada página;

- descrição de cada página;

- endereço;

- telefone;

- horário de funcionamento;

- redes sociais;

- imagem de compartilhamento;

- informações para Google.

Implementar, no mínimo:

- títulos de páginas;

- meta descriptions;

- estrutura correta de headings;

- URLs legíveis;

- textos alternativos em imagens;

- sitemap;

- robots.txt;

- Open Graph;

- favicon;

- informações semânticas básicas.

Adicionar observação:

SEO básico faz parte da estrutura técnica. Estratégia avançada de SEO, produção recorrente de conteúdo e posicionamento orgânico devem ser tratados como outro escopo.

## Categoria: Analytics e monitoramento

### O site terá ferramentas de análise?

Classificação: Definir antes da publicação

Verificar a necessidade de:

- Google Analytics;

- Google Tag Manager;

- Meta Pixel;

- tags de conversão;

- eventos de formulário;

- eventos de WhatsApp;

- ferramentas de mapa de calor;

- outras ferramentas de monitoramento.

O briefing deve informar:

- quais ferramentas serão utilizadas;

- quem fornecerá os acessos;

- quais eventos precisam ser monitorados;

- quem validará a configuração.

Não inventar IDs ou códigos temporários em produção.

## Categoria: Domínio e publicação

### Onde o site será publicado?

Classificação: Obrigatório antes da publicação

Apresentar três possibilidades visualmente.

### Domínio principal do cliente

Exemplo:

empresa.com.br

Esta deve ser apresentada como a opção mais comum para um site institucional.

Pode depender de:

- acesso ao provedor do domínio;

- alteração de DNS;

- configuração da hospedagem;

- validação de SSL;

- equipe de tecnologia do cliente;

- migração de site anterior;

- configuração de redirecionamentos.

### Subdomínio do cliente

Exemplo:

institucional.empresa.com.br

Pode ser utilizado quando o projeto precisa permanecer separado de outra estrutura já existente.

### Endereço da Yellow Kite

Exemplo:

empresa.yellowkite.digital

Pode ser utilizado como ambiente temporário, demonstração, homologação ou publicação administrada pela Yellow Kite, de acordo com o projeto.

Adicionar destaque:

Quando a configuração depende do cliente ou de terceiros, o prazo de publicação pode variar.

## Categoria: Páginas legais

### O site precisa de informações legais?

Classificação: Definir antes da publicação

Verificar a necessidade de:

- Política de Privacidade;

- Termos de Uso;

- Política de Cookies;

- consentimento para tratamento de dados;

- aviso de cookies;

- informações regulatórias;

- dados da empresa;

- CNPJ;

- razão social;

- endereço.

Os textos legais devem ser fornecidos ou aprovados pelo cliente.

Adicionar alerta:

A Yellow Kite não deve criar ou validar juridicamente textos legais sem definição específica de responsabilidade.

# Bloco 6 — Decisões que precisam estar definidas

Criar uma checklist resumida chamada:

Decisões que precisam estar definidas

Incluir:

- qual é o objetivo do site?

- qual é o público principal?

- quais páginas serão criadas?

- qual será o menu?

- os textos estão aprovados?

- a identidade visual está disponível?

- quais imagens e vídeos serão utilizados?

- será necessário criar peças com o Design?

- haverá formulários?

- quais campos serão utilizados?

- haverá WhatsApp?

- qual é o número correto?

- haverá integração?

- qual CRM será utilizado?

- o cliente precisará editar o conteúdo?

- haverá CMS?

- quais ferramentas de Analytics serão utilizadas?

- onde o site será publicado?

- quem fornecerá os acessos?

- quem aprovará o site?

- quem validará os formulários e integrações?

# Bloco 7 — Estimativa de tempo

Criar uma seção visualmente importante chamada:

Estimativa inicial de execução

Separar claramente os prazos de:

- implementação;

- Design;

- integração;

- domínio;

- ajustes.

## Implementação front-end e conteúdo

De 3 a 5 dias

Descrição:

Tempo estimado para implementar o conteúdo e o front-end de um site institucional quando:

- a arquitetura já está aprovada;

- os textos estão finalizados;

- a identidade visual está disponível;

- os materiais foram entregues;

- as páginas já estão definidas;

- não existem mudanças estruturais durante o desenvolvimento.

Este prazo pode incluir:

- construção das páginas;

- implementação dos componentes;

- aplicação do conteúdo;

- responsividade;

- navegação;

- header;

- footer;

- formulários básicos;

- aplicação de imagens;

- microinterações;

- ajustes técnicos iniciais;

- revisão interna básica.

Adicionar destaque:

A estimativa de 3 a 5 dias não inclui rodadas de ajustes solicitadas após a apresentação.

Adicionar observação:

Sites com muitas páginas, animações complexas, conteúdo dinâmico, CMS, áreas restritas ou funcionalidades especiais precisam de uma estimativa própria.

## Design e produção de peças

Prazo a definir

Descrição:

O prazo depende da quantidade e da complexidade das peças que precisarão ser desenvolvidas.

Pode incluir:

- hero banner;

- tratamento de imagens;

- composições;

- banners;

- ilustrações;

- ícones;

- grafismos;

- mockups;

- ajustes de identidade visual.

Destacar:

O prazo de Design deve ser informado pelo departamento responsável e não está incluído automaticamente nos 3 a 5 dias de implementação.

## Integração

Mínimo de 3 horas

Descrição:

Tempo mínimo estimado para configurar e testar uma integração com CRM, webhook, formulário externo ou plataforma de atendimento.

Considerar:

- configuração;

- mapeamento de campos;

- tratamento de erros;

- testes de envio;

- testes de recebimento;

- validação dos dados;

- possíveis ajustes.

Adicionar destaque:

Quando existem vários formulários ou fluxos diferentes, a estimativa deve ser calculada individualmente.

## Configuração de domínio ou subdomínio

Mínimo de 2 horas

Descrição:

Tempo mínimo quando toda a configuração depende exclusivamente da Yellow Kite e todos os acessos necessários já estão disponíveis.

Pode incluir:

- configuração do domínio;

- criação de subdomínio;

- DNS;

- publicação;

- SSL;

- validação;

- redirecionamentos;

- testes de acesso.

Adicionar observação:

Propagação de DNS, suporte do provedor e ações de terceiros não dependem exclusivamente da aplicação.

## Ajustes após apresentação

Não incluídos na estimativa inicial

Descrição:

Os ajustes devem ser avaliados de acordo com:

- quantidade de solicitações;

- impacto nas páginas;

- alteração de conteúdo;

- alteração de estrutura;

- criação de novas seções;

- substituição de materiais;

- mudanças de identidade visual;

- novas funcionalidades.

Adicionar alerta:

Correções de implementação são diferentes de alterações de escopo ou preferência.

# Bloco 8 — Composição do prazo

## Título

Como calcular a estimativa inicial

Apresentar um exemplo visual:

Arquitetura e briefing
Precisam estar aprovados antes do início

+ Design e produção de peças
Prazo a definir pelo Design

+ Implementação front-end
De 3 a 5 dias

+ Integração
Mínimo de 3 horas

+ Configuração de domínio
Mínimo de 2 horas

+ Ajustes
Calculados após a apresentação

Adicionar a observação:

Os prazos representam etapas diferentes e não devem ser tratados automaticamente como uma única estimativa fixa.

Destacar:

O cronograma final depende da disponibilidade do conteúdo, do Design, dos acessos, das integrações, da aprovação do cliente e da quantidade de páginas.

# Bloco 9 — Dependências que podem gerar atraso

## Título

O que pode impactar o prazo

Organizar por categorias.

### Conteúdo

- textos ainda não aprovados;

- conteúdos entregues de forma desorganizada;

- alteração de textos durante a implementação;

- ausência de informações para páginas internas;

- novas páginas solicitadas após o início.

### Design

- identidade visual incompleta;

- atraso na criação das peças;

- ausência de imagens em boa qualidade;

- necessidade de produzir fotos ou vídeos;

- alterações de direção visual após a implementação.

### Estrutura

- menu ainda indefinido;

- arquitetura de páginas não aprovada;

- mudanças na hierarquia do conteúdo;

- inclusão de novas funcionalidades;

- solicitação de CMS após o início.

### Integração

- falta de acesso ao CRM;

- documentação incompleta;

- erro em credenciais;

- campos ainda não definidos;

- dependência de fornecedor externo;

- falha no recebimento dos dados.

### Domínio e publicação

- falta de acesso ao domínio;

- dependência da equipe do cliente;

- site anterior ainda em produção;

- necessidade de migração;

- ausência de informações da hospedagem;

- propagação de DNS;

- problemas de SSL.

### Aprovação

- demora no retorno;

- várias pessoas aprovando separadamente;

- solicitações conflitantes;

- mudanças realizadas depois da aprovação;

- ausência de um responsável final pela validação.

# Bloco 10 — Responsabilidades por departamento

Criar uma matriz visual simples.

## Atendimento ou responsável pelo projeto

- coletar briefing;

- validar objetivo;

- organizar conteúdo;

- confirmar responsáveis;

- reunir acessos;

- acompanhar aprovação.

## Conteúdo

- produzir ou organizar textos;

- revisar informações;

- garantir aprovação;

- identificar o destino de cada conteúdo.

## Design

- validar identidade visual;

- produzir peças necessárias;

- preparar imagens;

- definir composições;

- entregar materiais finais.

## Desenvolvimento

- implementar interface;

- aplicar conteúdo;

- garantir responsividade;

- configurar formulários;

- realizar integrações;

- preparar publicação;

- testar o site.

## Cliente

- fornecer informações;

- fornecer materiais;

- fornecer acessos;

- validar textos;

- aprovar estrutura;

- testar formulários;

- aprovar o projeto.

Adicionar observação:

Cada projeto pode ter responsáveis diferentes, mas as responsabilidades precisam estar definidas antes do início.

# Bloco 11 — Fluxo resumido do processo

Criar uma timeline horizontal no desktop e vertical no mobile.

## Etapas

- Receber a demanda

- Entender o objetivo

- Definir arquitetura e páginas

- Coletar conteúdos

- Validar identidade visual

- Mapear necessidades do Design

- Produzir e aprovar peças

- Definir formulários e WhatsApp

- Definir integrações

- Definir domínio e publicação

- Implementar o front-end

- Aplicar o conteúdo

- Testar responsividade

- Testar formulários e integrações

- Realizar revisão interna

- Enviar para apresentação

- Receber e avaliar ajustes

- Publicar

- Realizar teste final em produção

A estrutura deve ficar preparada para status futuros:

- não iniciado;

- aguardando informação;

- em andamento;

- em validação;

- concluído;

- bloqueado.

Por enquanto, a timeline pode ser apenas informativa.

# Bloco 12 — Validação antes da apresentação

Criar uma checklist visual chamada:

Checklist técnico antes da apresentação

Incluir:

- links funcionando;

- menu funcionando;

- páginas acessíveis;

- responsividade verificada;

- textos aplicados corretamente;

- imagens carregando;

- vídeos funcionando;

- formulários validados;

- WhatsApp validado;

- integrações testadas;

- estados de erro e sucesso testados;

- favicon configurado;

- Open Graph configurado;

- títulos das páginas configurados;

- meta descriptions configuradas;

- footer revisado;

- informações de contato revisadas;

- páginas legais adicionadas;

- performance básica verificada;

- erros de console verificados;

- navegação por teclado verificada;

- contraste e legibilidade verificados.

# Bloco 13 — Regra operacional

Finalizar a página com um bloco de destaque.

## Título

Regra principal

## Conteúdo

O desenvolvimento deve começar quando houver informações suficientes para construir a estrutura aprovada sem depender de decisões básicas durante a implementação.

Elementos essenciais antes do início:

- objetivo do site;

- arquitetura de páginas;

- menu;

- textos organizados;

- identidade visual;

- definição dos materiais;

- definição das necessidades do Design;

- formulários;

- WhatsApp;

- integrações;

- domínio;

- responsáveis pela aprovação.

Adicionar a mensagem final:

Um site possui várias páginas conectadas. Uma decisão incompleta pode gerar retrabalho em toda a estrutura.

Outro destaque:

Quanto mais completo o briefing, mais previsível será o prazo de implementação.

# Navegação interna

Adicionar uma navegação lateral ou índice fixo no desktop com atalhos para:

- O que é

- Como usamos

- Site x Landing Page

- Briefing

- Arquitetura

- Conteúdo

- Design

- Formulários

- WhatsApp

- Integrações

- SEO

- Domínio

- Estimativa

- Dependências

- Responsabilidades

- Processo

- Validação

Ao clicar, realizar scroll suave até a seção.

No mobile, transformar o índice em um seletor ou menu compacto.

# Responsividade

A página precisa funcionar perfeitamente em:

- desktop;

- notebook;

- tablet;

- mobile.

No desktop:

- utilizar duas ou três colunas quando fizer sentido;

- manter largura confortável para leitura;

- permitir navegação rápida;

- manter o índice lateral visível sem prejudicar o conteúdo.

No mobile:

- empilhar os blocos;

- transformar comparativos em cards;

- transformar a timeline em vertical;

- permitir scroll horizontal nas tabs;

- utilizar accordions em seções extensas;

- evitar excesso de informações abertas;

- manter áreas de toque adequadas.

# Requisitos técnicos

- não alterar a tab Landing Pages;

- não alterar módulos existentes;

- utilizar o layout e autenticação atuais;

- manter as rotas existentes;

- criar a tab Sites de forma modular;

- reutilizar componentes já criados quando forem compatíveis;

- criar novos componentes reutilizáveis quando necessário;

- separar conteúdo e apresentação;

- evitar componentes excessivamente acoplados;

- não implementar novas regras de negócio;

- não adicionar backend nesta etapa;

- não adicionar CMS apenas por estar mencionado no processo;

- utilizar HTML semântico;

- garantir acessibilidade;

- garantir navegação por teclado;

- manter estados de foco visíveis;

- garantir contraste adequado;

- evitar dependências desnecessárias;

- garantir boa performance.

# Estrutura sugerida de componentes

Utilizar ou adaptar componentes como:

BriefingProcessPage
ProcessHeader
ProcessTabs
ProcessSidebar
ProcessSection
DefinitionCard
ComparisonBlock
BriefingChecklist
ChecklistCategory
RequirementItem
SiteArchitectureCard
DesignDependencyBlock
FormRequirementCard
IntegrationCard
DomainOptions
SeoChecklist
AnalyticsChecklist
TimeEstimateCard
TimeComposition
DepartmentResponsibilities
DependencyList
ProcessTimeline
TechnicalValidationChecklist
OperationalRule

Os nomes devem seguir a arquitetura e o padrão atual do projeto.

# Resultado esperado

O resultado deve ser uma página interna forte, organizada e fácil de consultar.

A tab Sites deve ajudar qualquer pessoa da empresa a entender:

- o que é um site institucional;

- por que ele é mais robusto que uma Landing Page;

- quais materiais são necessários;

- quais departamentos podem participar;

- quais decisões precisam ser tomadas;

- quais são as dependências;

- como os prazos são compostos;

- o que deve ser validado antes da publicação.

A interface deve transmitir:

- organização;

- clareza;

- previsibilidade;

- responsabilidade;

- eficiência operacional.

Manter a identidade visual da Yellow Kite em dark mode, utilizando amarelo somente em pontos estratégicos de destaque.